人形机器人项目——软件部分任务策划方案

（上层任务规划系统与通信系统）

一、项目背景

本项目面向人形机器人自主控制系统开发，目标是在机器人具备基础运动能力的基础上，构建上层任务规划系统，实现机器人动作任务的统一调度、通信控制与状态反馈。

根据项目验收要求，需要完成：

- 仿真与实物联调

- 机器人自主动作执行

- 至少五种动作控制

- 上层任务规划系统开发

- 通信系统开发

本组主要负责软件部分开发，包括：

- 上层任务规划系统

- 动作任务调度

- 状态管理与控制界面

- 通信系统

- 仿真联调支持

二、任务理解

1. 项目目标理解

本项目的软件部分不仅需要实现机器人动作控制，还需要实现机器人动作任务的统一规划与管理。

系统整体流程如下：

用户下发任务
        ↓
上层任务规划系统
        ↓
动作任务调度
        ↓
通信系统发送控制指令
        ↓
机器人执行动作
        ↓
状态数据实时回传

系统需要实现机器人动作控制的“规划—执行—反馈”完整闭环。

2. 软件系统核心目标

（1）实现上层任务规划

系统能够：

- 创建机器人动作任务

- 管理任务执行顺序

- 调度机器人动作执行

- 控制动作切换

- 支持多动作连续执行

例如：

- 直线行走

- 原地掉头

- 转弯行走

- 停止动作

- 连续动作组合

（2）实现通信控制

系统能够：

- 向机器人发送动作控制指令

- 接收机器人状态数据

- 实现实时数据同步

- 保证通信稳定性

（3）实现状态管理与控制界面

系统能够：

- 显示机器人运行状态

- 展示动作执行情况

- 显示系统日志

- 提供基础控制功能

三、需求拆解

根据 PRD 与验收需求，软件部分可拆分为以下功能模块。

1. 上层任务规划需求

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 任务创建 | 创建机器人动作任务 |
| 任务调度 | 控制任务执行顺序 |
| 动作规划 | 生成动作执行序列 |
| 动作切换 | 不同动作间切换 |
| 异常处理 | 动作失败重试 |

2. 动作控制需求

系统需支持不少于五种机器人动作：

| 动作 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 直线行走 | 控制机器人前进 |
| 原地掉头 | 原地左右转向 |
| 转弯行走 | 行走过程中改变方向 |
| 动作停止 | 停止当前动作 |
| 连续动作执行 | 多动作组合运行 |
| 视觉避障 | 实时识别障碍物并自主绕行 |

3. 通信系统需求

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 指令发送 | 向机器人发送控制命令 |
| 状态回传 | 获取机器人实时状态 |
| 心跳检测 | 检测机器人在线状态 |
| 数据同步 | 实时更新机器人数据 |
| 接口封装 | 提供统一通信接口 |

4. 状态管理需求

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 在线状态显示 | 展示机器人连接状态 |
| 动作状态显示 | 展示当前执行动作 |
| 日志管理 | 记录系统运行日志 |
| 控制界面 | 提供任务控制功能 |

四、系统总体设计

1. 系统架构

整体系统采用分层架构：

控制界面
      ↓
上层任务规划系统
      ↓
通信系统
      ↓
机器人底层控制器

2. 模块划分

（1）任务规划模块

负责：

- 创建任务

- 管理任务队列

- 动作调度

- 动作切换

（2）状态管理模块

负责：

- 机器人状态管理

- 日志管理

- 数据展示

- 控制界面交互

（3）通信模块

负责：

- 指令发送

- 数据接收

- 心跳检测

- 状态同步

5. 视觉避障需求

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 摄像头图像采集 | 实时获取机器人前方视野图像 |
| 障碍物检测 | 基于视觉算法识别前方障碍物位置与距离 |
| 避障决策 | 生成绕行路径，触发动作切换指令 |
| 实时画面显示 | 控制界面展示摄像头画面及检测标注 |
| 避障与任务规划联动 | 与上层任务规划系统集成，动态调整任务序列 |

五、任务拆分

第一阶段：需求分析与系统设计

主要任务

- 阅读 PRD

- 确定系统架构

- 设计模块划分

- 制定通信协议

- 设计接口规范

输出成果

- 系统设计文档

- 通信协议文档

- 数据结构设计

第二阶段：通信系统开发

主要任务

- 建立机器人通信连接

- 实现控制指令发送

- 实现状态数据接收

- 建立心跳检测机制

输出成果

- 通信模块稳定运行

- 数据实时同步

第三阶段：上层任务规划系统开发

主要任务

- 动作任务创建

- 动作调度逻辑

- 动作队列管理

- 动作切换控制

输出成果

- 上层任务规划系统运行

- 支持多动作连续执行

第四阶段：状态管理与控制界面开发

主要任务

- 状态显示

- 日志管理

- 控制界面开发

- 数据实时刷新

输出成果

- 控制界面可运行

- 状态显示稳定

第五阶段：联调与测试

主要任务

- 仿真联调

- 实物测试

- 动作稳定性测试

- Bug 修复

输出成果

- 五种动作稳定执行

- 仿真与实物验收通过

六、人员分工（3人）

| 成员 | 负责内容 |
| --- | --- |
| 成员A | 上层任务规划系统（任务调度、动作规划）；视觉避障模块（图像采集、障碍物检测、避障决策） |
| 成员B | 上层任务规划系统（状态管理、控制界面、日志系统）；视觉画面展示与标注集成 |
| 成员C | 通信系统开发（通信接口、数据同步、联调）；视觉数据通信接口与仿真联调 |

七、具体分工说明

1. 成员A——任务规划、动作调度与视觉避障

负责：

- 动作任务创建

- 动作序列规划

- 动作调度逻辑

- 动作切换控制

- 任务执行流程设计

主要模块：

TaskManager
ActionScheduler
MotionPlanner
ObstacleDetector
AvoidancePlanner

实现内容：

- 直线行走任务

- 转向任务

- 动作组合执行

- 动作优先级管理

2. 成员B——状态管理、控制界面与视觉画面显示

负责：

- 机器人状态管理

- 日志系统

- 控制界面开发

- 数据可视化

主要模块：

StatusManager
ControlPanel
LogSystem
RobotDashboard
VisionDisplay

实现内容：

- 实时状态显示

- 动作执行状态展示

- 系统日志显示

- 控制按钮交互

3. 成员C——通信系统开发

负责：

- 上层与机器人底层通信

- 指令发送

- 状态数据接收

- 通信协议设计

- 仿真与实物联调

主要模块：

SocketClient
CommandSender
HeartbeatManager
APIService
VisionDataBridge

实现内容：

- TCP/WebSocket 通信

- 数据协议封装

- 实时数据同步

- 联调测试

八、进度计划

| 周次 | 任务内容 |
| --- | --- |
| 第1周 | 需求分析、系统设计、接口设计 |
| 第2周 | 通信模块开发 |
| 第3周 | 上层任务规划系统开发 |
| 第4周 | 状态管理与控制界面开发 |
| 第5周 | 仿真与实物联调 |
| 第6周 | Bug 修复、验收准备 |

九、技术路线

| 模块 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 上层系统 | Java / Python |
| 控制界面 | Vue + JavaScript |
| 通信协议 | TCP / WebSocket |
| 数据接口 | RESTful API |
| 仿真环境 | Gazebo / Webots |
| 日志系统 | Log4j / logging |
| 视觉算法 | OpenCV / YOLOv8 / ROS2 perception |
| 深度感知（可选） | RGB-D 摄像头 / 单目深度估计 |

十、风险分析与解决方案

| 风险 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 通信不稳定 | 增加心跳机制 |
| 动作执行延迟 | 使用异步通信 |
| 联调困难 | 优先仿真验证 |
| 数据同步异常 | 增加状态校验 |
| 动作切换不稳定 | 增加动作状态管理 |
| 视觉检测误检/漏检 | 设置置信度阈值，增加连续帧确认机制 |
| 视觉处理延迟影响避障实时性 | 独立线程处理视觉，异步触发避障指令 |

十一、预期成果

1. 软件成果

完成：

- 上层任务规划系统

- 通信控制系统

- 状态管理系统

- 控制界面系统

2. 功能成果

实现：

- 直线行走

- 原地掉头

- 转弯行走

- 动作停止

- 多动作连续执行

- 视觉避障自主绕行

3. 验收成果

完成：

- 仿真验收

- 实物验收

- 五种动作稳定执行

- 软件系统稳定运行

十二、总结

本组主要负责人形机器人软件部分开发，重点实现上层任务规划系统与通信系统。系统通过任务调度、动作规划与通信控制，实现机器人动作的统一管理与执行。

系统采用模块化设计思想，具备较好的扩展性与稳定性，并支持仿真与实物联调，最终完成机器人多动作控制与验收要求。